**Projektplan**

1. Projektübersicht

* Projektname: EazyBooks
* Projektleiter: Sandra Hartlauer
* Startdatum: 1. Oktober 2024
* Geplantes Enddatum: 28. Februar 2025
* Version: 3.0

2. Projektziele

* Optimierung einer benutzerfreundlichen Buchhaltungsapp für Kleinvereine und Privatpersonen.
* Bereitstellung von Backup-Funktionen für die Buchführung.
* Ausarbeitung von Datenschutz und Sicherheit gegen XSS und CSRF Angriffe.

3. Phasen des Projekts

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Startdatum** | **Enddatum** | **Aufgaben** |
| 1. Projektinitiierung | 1. Oktober 2024 | 30. Oktober 2024 | - Erstellung des Projektplans - Definition der Projektziele und -anforderungen |
| 2. Anforderungsanalyse | 31. Oktober 2024 | 30. November 2024 | - Erstellung des Pflichtenhefts - Analyse der Benutzeranforderungen |
| 3. Design und Implementierung | 1. Dezember 2024 | 20. Dezember 2024 | - Optimierung des Software-Designs - Recherche zu Datenschutz im Front- und Backend |
| 4. Testphase | 7. Jänner 2025 | 31. Jänner 2025 | - Durchführung von Funktionstests und Usability-Tests - Behebung von identifizierten Fehlern |
| 5. Projektabschluss | 1. Februar 2025 | 28. Februar 2025 | - Abschlussdokumentation |

4. Ressourcen

* Hardware: Entwicklungsrechner, Testgeräte
* Software: Entwicklungsumgebung, Testtools

5. Risiken

* Technische Risiken: Schwierigkeiten bei der Integration von Funktionen.
* Zeitliche Risiken: Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Probleme.
* Ressourcengebunden: Mangel an benötigten Tools oder Technologien.

6. Erfolgsfaktoren

* Einhaltung des Zeitplans.
* Funktionale und benutzerfreundliche Anwendung.

Ein Bild, das Screenshot, Reihe, Diagramm enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.