**Projektplan**

1. Projektübersicht

* Projektname: EazyBooks
* Projektleiter: Sandra Hartlauer
* Startdatum: 15. April 2024
* Geplantes Enddatum: 30. September 2024
* Version: 3.0

2. Projektziele

* Entwicklung einer benutzerfreundlichen Buchhaltungsapp für Kleinvereine und Privatpersonen.
* Erfassung und Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben.
* Bereitstellung von Backup-Funktionen für die Buchführung.

3. Phasen des Projekts

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Phase** | **Startdatum** | **Enddatum** | **Aufgaben** |
| 1. Projektinitiierung | 15. April 2024 | 20. April 2024 | - Erstellung des Projektplans - Definition der Projektziele und -anforderungen |
| 2. Anforderungsanalyse | 21. April 2024 | 5. Mai 2024 | - Erstellung des Pflichtenhefts - Analyse der Benutzeranforderungen |
| 3. Design | 6. Mai 2024 | 20. Mai 2024 | - Entwicklung des Software-Designs - Erstellung von Prototypen für die Benutzeroberfläche |
| 4. Implementierung | 21. Mai 2024 | 15. September 2024 | - Programmierung der Hauptfunktionen - Integration von Sicherheits- und Backup-Mechanismen |
| 5. Testphase | 16. September 2024 | 22. September 2024 | - Durchführung von Funktionstests und Usability-Tests - Behebung von identifizierten Fehlern |
| 6. Projektabschluss | 23. September 2024 | 30. September 2024 | - Abschlussdokumentation |

4. Ressourcen

* Hardware: Entwicklungsrechner, Testgeräte
* Software: Entwicklungsumgebung, Testtools

5. Risiken

* Technische Risiken: Schwierigkeiten bei der Integration von Funktionen.
* Zeitliche Risiken: Verzögerungen aufgrund unvorhergesehener Probleme.
* Ressourcengebunden: Mangel an benötigten Tools oder Technologien.

6. Erfolgsfaktoren

* Einhaltung des Zeitplans und der Budgetvorgaben.
* Positive Rückmeldungen von Benutzern nach der Testphase.
* Funktionale und benutzerfreundliche Anwendung.

